**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | OhTube | **차수** | 5차 |
| **일 시** | 2019 년 3 월 8 일 금요일 17 시 00 분 – 19 시 00 분 ( 2 시간 00분) | | |
| **장 소** | 7호관 자율주행스튜디오 | | |
| **참석자** | 김주향,손태선,이진주,정지연 | | |
| **불참자** | 없음 | | |
| **안 건** | 개발 계획 | | |
| **회의내용** | 시험 기간 제외하고 앞당겨서 8주로 계획을 잡으면  Program Ver.New.final→ 8주→ 8주  웹 캠에서 불특정 N명의 사람들의 웹 캠에서 영상을 받아서 감정 분석 후 공유  ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ  Program Ver.x.final → 8주  모든 기능을 웹에서  -유튜브 영상 -> 감정추출 및 통계 및 가시화  -유튜브 댓글 -> 감정추출 및 통계 및 가시화  Program Ver.x-1.final 6주  -유튜브 영상 -> 웹 -> //  -댓글은 로컬에서  Program Ver.x-2.final 4주  -유튜브 영상, 댓글 -> 모두 로컬에서  Program Ver.x-3.final  2주  -유튜브 영상 혹은 댓글 중 하나만 로컬에서 구현되어 있는 상태 | | |
| **결과물** | 다음주 월요일까지 댓글 감정 분석 기술 조사해서 트렐로에 업로드 하기 | | |